# Lv-00 P2遗留问题处理与重构计划汇报

## 一、P2遗留问题处理总结

### 1.1 已处理的P2问题

| 编号 | 问题描述 | 处理方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遗留-1 | constraintgraph.c errorbuffer迁移 | 已迁移到Lv00Context | 完成 |
| 遗留-2 | engine.c LEGACY全局状态迁移 | 已将engine_solve改为使用实例变量 | 完成 |
| 遗留-3 | ui.js _EXAMPLES键引用自身 | 已修复独立定义 | 完成 |
| 遗留-4 | 多策略证明搜索桩实现 | 已实现DFS/BFS/BestFirst/MCTS | 完成 |

### 1.2 创建的重构计划文档

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| REFACTORINGPLANv3.4.1.md | 大文件拆分详细计划 |
| PLATFORMABSTRACTIONGUIDE.md | 平台抽象层使用指南 |

## 二、大文件拆分计划摘要

### 2.1 高优先级文件

solver.c (337KB) → 5个子模块

- solver_groebner.c: Groebner基计算

- solver_equation.c: 方程组管理

- solver_freedom.c: 自由度计算

- solver_polynomial.c: 多项式操作

- solver_main.c: 主入口

proof.c (216KB) → 5个子模块

- proof_proposition.c: 命题管理

- proof_navigation.c: 证明导航

- proof_export.c: 格式导出

- proof_explosion.c: 爆炸原理

- proof_main.c: 主入口

### 2.2 中优先级文件

- stream.c (78KB) → 4个子模块

- rewrite.c (超大) → 4个子模块

- symbolic_coord.c (107KB) → 4个子模块

- debug.c (83KB) → 4个子模块

### 2.3 低优先级文件

- recursion.c (78KB) → 3个子模块

- unify.c (70KB) → 4个子模块

- engine.c (67KB) → 4个子模块

## 三、多策略证明搜索实现

### 3.1 已实现的策略

| 策略 | 说明 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 深度优先 (DFS) | 先深入后回溯 | 已实现 |
| 广度优先 (BFS) | 按层次展开 | 已实现 |
| 最佳优先 | 使用启发式评分 | 已实现 |
| MCTS | 蒙特卡洛树搜索 | 已实现 |

### 3.2 新增API

- proofsearchwith_strategy()

- proofmctsexecute()

- proofbfsexecute()

- proofbestfirst_execute()

- proofstrategytypetostring_en()

## 四、平台抽象层统一

### 4.1 已统一定义

- lv00mutext: 统一互斥锁类型

- lv00condvart: 统一条件变量类型

- LV00MUTEX*_PTR 系列宏

- LV00CONDVAR*_PTR 系列宏

- lv00fnv1a32(): FNV-1a字节数组哈希

- lv00fnv1astr(): FNV-1a字符串哈希

### 4.2 迁移指南

已在 PLATFORMABSTRACTIONGUIDE.md 中详细说明迁移步骤。

## 五、LEGACY全局状态迁移进展

### 5.1 已迁移

- enginesolve() → 使用 engine->laststatus/last_error

- constraint_graph → 添加 context 指针支持

### 5.2 待迁移

- engine_unify()

- 其他使用全局TLS的函数

- 重写规则管理

## 六、遗留未处理问题

### 6.1 需要人工决策

- Web前端ES5/ES6混用：需要评估是否迁移到ES6

- _showModal回调支持：需要扩展API设计

### 6.2 架构级问题

- solver.c实际拆分：需要数天工作量

- proof.c实际拆分：需要数天工作量

- LEGACY状态完全迁移：需要跨多个文件协调