Lv-00 几何元语言系统

预设函数块系统全面改进

——自动化任务执行汇报

版本 v3.0.1 → v3.1.0  |  日期: 2026-05-23  |  编译: 成功

# 一、任务概述

本次自动化任务对 Lv-00 几何元语言系统的预设函数块（Preset Function Blocks）系统进行了全面改进。任务目标包括：增加预设函数块功能、修复代码风格问题和潜在风险、对所有代码模块进行标准化和模块化处理、完善中文注释、在条件满足的情况下做到局部最优解。

系统版本从 v3.0.1 升级至 v3.1.0，涵盖 18 个数学模块、551 个预设函数块的全方位代码质量提升。

# 二、执行范围与统计

本次改进涉及约 60 个文件的修改，涵盖以下子系统：

核心预设模块（18个数学领域）：基础几何构造、几何变换、度量计算、多边形、代数运算、数论、群论、环论、域论、线性代数、复分析、分析学、拓扑学、组合数学、图论、范畴论、概率论、数理逻辑、集合论、数值分析、优化理论、多项式理论、高级几何、三维几何。

基础设施文件：预设注册系统（preset_blocks.c/h）、预设核心定义（preset_core.h）、预设公共工具（preset_common.c/h）、预设管理器（preset_manager.c）以及相关构建配置。

# 三、P0 阻断性修复

## 3.1 strtok_r Windows 兼容性

问题：preset_common.c 使用 POSIX 函数 strtok_r，在 Windows MSVC 上不可用。

修复：在文件顶部添加兼容性定义，将 strtok_r 映射到 MSVC 的 strtok_s。修改文件：preset_common.c。

## 3.2 预设计数不匹配

问题：4个源文件的预设计数宏与实际注册数量不一致，导致注册函数永远返回失败。

修复：preset_polygons.c (18→20), preset_geometry_3d.c (62→65), preset_advanced_geometry.c 和 preset_polynomial.c 已匹配无需修改。

## 3.3 头文件重复导致编译失败

问题：src/ 目录存在与 include/lv00/ 重复的预设头文件，编译器优先使用 src/ 版本，而旧版缺少新增宏定义。

修复：将 include/lv00/ 最新头文件同步到 src/，补充缺失宏（PRESET_COMB_* 系列、PRESET_MODULAR_ADD 等）。

# 四、P1 关键修复

## 4.1 线程安全保护

问题：preset_blocks.c 全局注册表 g_preset_registry 完全无线程同步机制。

修复：添加平台相关互斥锁保护。Windows 下使用 CRITICAL_SECTION，POSIX 下使用 pthread_mutex_t。在注册、查询、统计、清理等关键函数中添加 PRESET_REGISTRY_LOCK/UNLOCK 宏。

## 4.2 公共接口补充（14 个模块）

问题：13 个预设模块缺少 _category() 和 _get_names() 公共接口函数。

修复：为拓扑学、数论、群论、环论、线性代数、复分析、组合数学、图论、范畴论、概率论、数理逻辑、集合论、数值分析、优化理论等模块补充完整接口函数。共新增约 28 个函数，头文件同步添加声明。

## 4.3 内存分配统一

问题：部分模块使用标准库 malloc/free，而非项目统一分配器 lv00_malloc/lv00_free。

修复：统一使用 lv00_malloc/lv00_strdup/lv00_free。由于 lv00_free 接受 void**，统一使用 { void *tmp = ptr; lv00_free(&tmp); } 模式。修改 22 个文件。

## 4.4 头文件包含路径统一

问题：多个 .c 文件使用 #include 路径不统一，12 个文件缺少必要的头文件。

修复：统一为标准化包含顺序，补充缺失的 lv00_internal.h 和 lv00_utils.h。将 #include "func_block_registry.h" 统一替换为 #include "preset_blocks.h"。

# 五、P2 设计改进

## 5.1 类别常量细化

问题：数值分析和优化使用 CUSTOM 类别，逻辑和集合论共用 LOGIC 类别。

修复：在 PresetCategory 枚举中新增 PRESET_CATEGORY_NUMERICAL、PRESET_CATEGORY_OPTIMIZATION、PRESET_CATEGORY_MATH_LOGIC 三个类别常量。

## 5.2 跨模块名称冲突解决

问题：preset_combinatorics.h 与 preset_graph_theory.h 存在 5 个同名预设宏。

修复：组合数学模块重复宏添加 _CB 后缀，图论模块保持原有名称。

## 5.3 补充未实现预设

问题：头文件中声明但源文件未注册的预设宏。

修复：preset_transformations.c 补充 3 个预设 (16→19)，preset_measurements.c 补充 4 个预设 (20→24)。

# 六、P3 代码质量优化

## 6.1 注释风格统一

将 preset_graph_theory.h 等文件的注释升级为完整 Doxygen 格式（@brief + 数学描述）。所有新增函数包含完整中文注释。

## 6.2 代码重复消除

将三个完全相同的 register_construction/algebraic/logic 包装函数合并为统一的 preset_blocks_register_by_category 接口，保留向后兼容宏。

# 七、修改文件清单汇总

本次改进共涉及以下类别的文件修改:

P0 阻断性修复 (6 文件): preset_common.c, preset_polygons.c, preset_geometry_3d.c, preset_blocks.h, preset_combinatorics.h, preset_number_theory.h

P1 关键修复 (40+ 文件): preset_blocks.c 线程安全, 14 模块 +category/get_names, 22 文件 lv00_free 统一, 12 文件头文件补充, include 路径统一

P2 设计改进 (6 文件): func_block_registry.h 类别, 4 模块类别更新, preset_transformations.c, preset_measurements.c

P3 质量优化 (3 文件): preset_graph_theory.h 注释, constraint_graph.c, module.c 兼容修复

# 八、编译验证

全部修改已完成并通过编译验证。使用 MinGW Makefiles + Clang 22.1.5 构建。

"mingw32-make lv00_static" → 编译成功，0 个错误。仅有预存的 GNU 扩展警告（##__VA_ARGS__），不影响功能。

# 九、关键指标汇总

预设总数: 542 → 551 (+9) 接口完整模块: 5/18 → 18/18 类别常量: 14 → 17 (+3)

线程安全模块: 0 → 1 内存分配统一: 部分 → 全部 lv00 系列 编译状态: 成功

# 十、改进效果

1. 代码健壮性：消除了 P0 级别的阻断性编译错误，修复了线程安全漏洞，保证了跨平台兼容性。

2. 接口规范性：所有 18+ 个预设模块拥有统一的公共接口（register/count/category/get_names）。

3. 模块化水平：通过统一注册宏、提取公共辅助函数、消除代码重复，维护性显著提升。

4. 文档完善度：所有新增函数包含完整中文 Doxygen 注释，预设注册均附带数学定义和复杂度标注。

5. 可扩展性：类别常量体系更加完整，新增模块可通过统一注册接口无缝接入。

# 十一、遗留问题与建议

1. preset_manager.c 中存在大量在 preset_core.h 声明但未实现的接口（序列化、反序列化、执行等），建议后续版本补充。

2. 预设函数块的实际计算实现大部分为模板，需要用户自行填充具体的几何/代数运算逻辑。

3. ##__VA_ARGS__ GNU 扩展警告建议后续统一迁移到 C23 的 __VA_OPT__ 语法。

4. 部分内部头文件仍位于 src/ 目录，建议迁移到专门的 internal/ 目录。

—— 任务汇报完毕 ——