Lv-00 几何元语言系统

全面架构分析与合并整理建议

版本: v3.0.0  |  日期: 2026-05-20

分析范围: C 核心层 + Python 绑定层 + Web 前端层 + 文档 + 测试

# 1. 执行摘要

Lv-00 是一个以几何为唯一载体的双模数学元语言系统，采用三层架构：C 核心层、Python 绑定层、Web 前端层。经过全面分析，发现以下核心问题：

- 构建系统缺陷: symbolic_coord_circuit.c 未编译进库，公开 API 函数无法链接

- 功能重复: proof.c 与 unify.c 的命题等价声明功能重复，可能导致数据不一致

- 代码碎片化: func_block 拆分为 4 个文件，其中两个仅 67 行和 31 行

- 跨层重复实现: formula 子系统在 C、Python、JS 三层各有一套独立实现，且 AST 格式不兼容

- Web 层独立重实: JS 后端 107 个方法完全独立于 C 库，WASM 绑定仅 20 个函数且被显式禁用

- 文档冗余: 3 份任务汇报文档高度重叠，多份设计文档内容相同

- 测试冗余: 7 个手动测试中 5 个与正式测试完全重叠

# 2. 项目架构概览

## 2.1 三层架构

| 层级 | 技术栈 | 文件数 | 代码行数(约) | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 核心层 | C11 + GMP + CMake | 21 .c + 20 .h | ~35,000 | 高性能计算引擎 |
| Python 绑定层 | ctypes + setuptools | 8 .py | ~3,500 | API 代理 + 公式编程 |
| Web 前端层 | HTML + JS + KaTeX | 10 文件 | ~8,500 | 可视化 + 交互式 GUI |

## 2.2 C 核心模块概览

| 模块 | 源文件 | 行数 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| symbolic_coord | symbolic_coord.c | 3,153 | 四种坐标类型的表示与运算 |
| constraint_graph | constraint_graph.c | 2,454 | 几何节点和约束的 CRUD |
| solver | solver.c | 4,493 | Gröbner 基代数求解 |
| module | module.c | 3,397 | 模块加载/保存/依赖管理 |
| func_block | func_block.c + 3 | 2,913 | 函数块打包/例化/组合子 |
| rewrite | rewrite.c | 2,837 | VF2 子图同构匹配与重写 |
| recursion | recursion.c | 1,972 | 测度系统、递归深度监控 |
| proof | proof.c | 1,642 | 命题管理、证明导航、爆炸原理 |
| axiom_pkg | axiom_pkg.c | 1,584 | 公理包创建/序列化/模板验证 |
| type_system | type_system.c | 1,585 | 宇宙层级、类型等价/推断 |
| debug | debug.c | 1,437 | 日志、性能计数器、内存池 |
| normalization | normalization.c | 1,166 | 图规范化、合并候选检测 |
| unify | unify.c | 1,054 | 构造图与命题图的合一检查 |
| engine | engine.c | 1,231 | 工作流编排、模块管理 |
| formula_* | 3 个文件 | 4,363 | 公式解析/渲染/转换 (未编译) |
| 其他 | 5 个文件 | 1,021 | error_codes, mpz_poly, graph_hash 等 |

# 3. 模块依赖关系

## 3.1 依赖层级图

项目共分为 8 个依赖层级，从底层到顶层依次为：

| 层级 | 模块 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| L0 基础 | error_codes | 无内部依赖 |
| L1 数据类型 | symbolic_coord, mpz_poly | GMP, error_codes |
| L2 核心数据结构 | constraint_graph, graph_hash | symbolic_coord |
| L3 核心引擎 | normalization, solver, rewrite, unify | L1-L2 模块 |
| L4 高级系统 | axiom_pkg, module, type_system, func_block | L1-L3 模块 |
| L5 应用层 | proof, recursion, engine | 几乎所有模块 |
| L6 调试 | debug | engine, type_system (间接依赖全局) |
| L7 独立子系统 | formula_parser/converter/renderer | 仅 constraint_graph |

## 3.2 关键依赖链与问题

- debug -> engine -> 全局: debug.h 包含 engine.h，导致调试模块间接依赖整个系统。建议将 debug 断言函数的参数从 LV00Engine* 改为 ConstraintGraph* 以解耦

- type_system -> rewrite: 类型等价检查依赖重写引擎，这是设计上的有意之举，但需注意循环依赖风险

- unify -> type_system: 合一检查依赖类型系统，而 proof 依赖 unify，形成了较长的依赖链

# 4. C 核心层问题与建议

## 4.1 构建系统缺陷 (P0)

symbolic_coord_circuit.c 未列入 CMakeLists.txt 的 LV00_SOURCES，但其声明的函数在公开头文件 symbolic_coord.h 中。这意味着调用 circuit_set_context() 等函数会产生链接错误。

同样，formula_parser.c、formula_converter.c、formula_renderer.c 三个文件也未列入构建系统，其状态模糊。

## 4.2 func_block 文件碎片化 (P1)

函数块系统拆分为 4 个文件，对外共享同一个头文件 func_block.h：

| 文件 | 行数 | 职责 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| func_block.c | 2,459 | 核心打包/例化/确定性检查 | 保留 |
| func_block_utils.c | 67 | 3 个工具函数 | 合并到 func_block.c |
| func_block_selector.c | 202 | 多解选择策略 | 可合并或保留 |
| func_block_compose.c | 185 | 组合子实现 | 可合并或保留 |

建议将 func_block_utils.c (67 行) 合并到 func_block.c 中，消除 src/func_block_utils.h 这个非标准的内部头文件。selector 和 compose 可根据编译粒度需求决定是否合并。

## 4.3 symbolic_coord_circuit.c 应合并 (P1)

该文件仅 31 行，实现访问 symbolic_coord.c 中全局变量 g_overflow_context 的 getter/setter。这是紧耦合的内部实现细节，应合并到 symbolic_coord.c 中。

## 4.4 proof.c 与 unify.c 功能重复 (P2)

proof.h 声明的命题等价声明/查找函数与 unify.h 中的对应函数功能完全重复：

- proof_declare_proposition_equivalence() ↔ unify_declare_proposition_equivalence()

- proof_find_equivalent_proposition() ↔ unify_find_equivalent_proposition()

两者操作独立的数据存储，可能导致不一致。建议统一到 unify.c 中，proof.c 通过调用 unify 的函数实现。

## 4.5 graph_hash.h 可合并 (P3)

graph_hash.h 仅包含 3 个函数（compute_complete_graph_hash, graph_hash_equal, graph_hash_destroy），且仅操作 ConstraintGraph 类型。建议合并到 constraint_graph.h 中，减少头文件数量。

## 4.6 engine.c 评估

engine.c (1,231 行) 不是薄封装层，包含实质性逻辑：求解流水线、重写-求解协作协议、位电路跳闸处理、深拷贝快照与回滚。它是必要的工作流编排层，不应合并。但其直接依赖 8 个模块，可考虑通过回调/接口模式减少直接依赖。

# 5. 跨层架构问题

## 5.1 Formula 子系统的三层重复实现

这是项目中最严重的架构问题。formula 子系统在三个层各有一套完全独立的实现：

| 功能 | C 层 | Python 层 | JS 层 | 重复程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公式解析 | formula_parser.c (1,837行) | 调用 C 库 | formula_parser.js (~81KB) | 完全重复 |
| 公式渲染 | formula_renderer.c (1,313行) | 调用 C 库 | KaTeX 封装 | 部分重复 |
| 公式↔图转换 | formula_converter.c (1,213行) | 调用 C 库 | formula_to_graph.js + graph_to_formula.js | 完全重复 |

关键问题：

- AST 格式不兼容: C 层使用 C struct (FormulaNode tagged union)，JS 层使用普通 JS 对象，无法互操作

- JS 层更丰富: JS 的 formula_parser.js 支持更多 DSL 关键字（perpendicular, parallel, midpoint, angle 等）

- C 层未编译: formula_*.c 不在构建系统中，Python 绑定的部分调用会报错

## 5.2 Web 层 JS 后端独立重实

lv00_js_backend.js 实现了约 107 个方法，覆盖全部 14 个核心模块，是完全独立于 C 库的纯 JavaScript 实现。同时存在 Emscripten WASM 绑定（lv00_web_bindings.c），但仅暴露约 20 个函数，且被 index.html 显式禁用。

这导致了严重的维护负担：每次修改 C 库逻辑时，需要同步更新 JS 实现。

## 5.3 Python 绑定遗漏

Python 绑定对核心模块覆盖完整，但 formula 子系统遗漏严重：

- formula_parser.h 约 40 个 API，Python 仅绑定约 10 个

- formula_renderer.h 约 13 个 API，Python 仅绑定 1 个 (formula_render)

- formula_converter.h 约 20 个 API，Python 仅绑定约 5 个

- func_block.py 引用了未定义的常量 (SELECTOR_POSITIVE_ROOT 等)

- normalization.py 与 core.py 中的 NormalizationResult 类重复

# 6. 文档问题

## 6.1 严重重叠的文档

| 文档组 | 文件 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务汇报 | docs/TASK_REPORT.md + docs/OPTIMIZATION_NOTES.md | 内容高度重叠，后者是前者的超集 | 删除 TASK_REPORT.md |
| 任务汇报 | TASK_COMPLETION_REPORT.md (根目录) | 与上述两份同日任务报告分散 | 合并到 OPTIMIZATION_NOTES.md |
| 规划文档 | docs/planning_v3.0.md + .txt | 两个文件字节级相同，且标题写的是 v2.9 | 删除 .txt，修正标题 |
| 路线图 | IMPLEMENTATION_ROADMAP.md | 完成度数据严重过时 | 合并到 implementation_status.md |

## 6.2 命名不一致

文档混用了多种命名风格：编号前缀 (01_xxx.md)、全大写 (TASK_REPORT.md)、小写 (implementation_status.md)、版本号后缀 (design_v2.9.md)。建议统一为小写下划线风格，所有项目级文档归入 docs/ 目录。

# 7. 测试结构问题

## 7.1 手动测试冗余

tests/manual/ 下共 7 个手动测试文件，其中 5 个与正式测试完全重叠：

| 文件 | 与正式测试的重叠 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| test_simple.c | 与 test_basic.c 高度重叠 | 删除 |
| test_debug_basic.c | 与 test_basic.c 代码几乎相同 | 删除 |
| test_custom.c | 纯调试用途，不测试项目代码 | 删除 |
| test_gmp.c | 纯环境验证 | 删除 |
| test_lv00_direct.c | 与 test_simple.c 重叠 | 删除 |
| test_debug.c | 包含信任颜色等独特测试 | 提升为正式测试 |
| test_comprehensive.c | 包含幂等性验证等独特测试 | 提升为正式测试 |

## 7.2 正式测试重叠

test_basic.c 使用旧 API (Rational 类型)，test_implementation.c 使用新 API (SymbolicCoord 类型)，两者都测试有理数运算。建议将 test_basic.c 合并到 test_implementation.c，统一使用新 API。

# 8. 优先级行动计划

| 优先级 | 操作 | 说明 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 将 symbolic_coord_circuit.c 加入 CMakeLists.txt | 修复构建系统缺陷 | CMakeLists.txt |
| P0 | 将 formula_*.c/h 加入构建系统或标记为实验性 | 明确其状态 | CMakeLists.txt |
| P1 | 合并 func_block_utils.c 到 func_block.c | 消除非标准内部头文件 | src/, CMakeLists.txt |
| P1 | 合并 symbolic_coord_circuit.c 到 symbolic_coord.c | 31 行紧耦合代码 | src/, CMakeLists.txt |
| P1 | 删除 5 个冗余手动测试 | 清理测试目录 | tests/manual/ |
| P2 | 统一 proof.c 和 unify.c 的命题等价功能 | 避免数据不一致 | proof.c, unify.c |
| P2 | 合并重叠文档 | 删除 TASK_REPORT.md, planning_v3.0.txt | docs/ |
| P2 | 修复 Python 绑定缺陷 | 补全 formula API 绑定、修复常量引用 | python/lv00/ |
| P3 | 合并 graph_hash.h 到 constraint_graph.h | 减少头文件数量 | include/lv00/ |
| P3 | 解耦 debug.h 对 engine.h 的依赖 | 减少编译依赖 | debug.h, debug.c |
| P3 | 统一文档命名风格 | 全部改为小写下划线 | docs/ |
| 长期 | 评估 Web 层是否迁移到 WASM | 消除 JS 独立实现的维护负担 | web/ |

# 9. 建议的目标结构

## 9.1 C 核心层（整理后）

整理后的源文件从 21 个减少到 17 个：

- 合并: func_block_utils.c → func_block.c; symbolic_coord_circuit.c → symbolic_coord.c

- 纳入构建: formula_parser.c, formula_converter.c, formula_renderer.c

- 可选合并: graph_hash.h → constraint_graph.h

## 9.2 文档结构（整理后）

建议的 docs/ 目录结构：

- modules/01_symbolic_coord.md ~ 10_recursion.md (保留)

- api_usage_guide.md (保留)

- design.md (合并 design_v2.9.md + planning_v3.0.md)

- implementation_status.md (合并 IMPLEMENTATION_ROADMAP.md)

- changelog.md (保留)

- optimization_notes.md (合并三份任务报告)

## 9.3 测试结构（整理后）

从 21 个测试文件精简到 14-15 个：

- 正式测试: 13 个（合并 test_basic.c 到 test_implementation.c）

- 手动测试: 2 个（test_debug.c + test_comprehensive.c，其余删除）